附件1：

随州技师学院“昌怀民市级技能大师工作室”建设

项目采购需求及技术规格书

一、项目基本情况

项目名称：随州技师学院“昌怀民市级技能大师工作室”建设项目

采购方式：竞争性谈判

采购人：随州技师学院

项目实施地点：随州市曾都区交通大道K056号实训楼二楼东

项目预算：人民币5万元，其中最高限价为5万元

建设周期：合同签订后30日历天内完成设备供货、安装调试并通过验收

二、项目背景与建设目标

为贯彻落实国家、省、市关于高技能人才队伍建设的决策部署，充分发挥技能大师在技术攻关、技艺传承、带徒传技等方面的重要作用，现依托机床装调维修工职业（工种）建设市级技能大师工作室，打造集技能培训、技能竞赛、技术攻关、成果展示、技能推广等功能于一体的重要平台。

项目建成后，应满足以下基本功能：

开展“师带徒”技能人才培养，年培养高技能人才不少于6人；

开展职工技能提升培训和社会化培训，年培训不少于50人次；

开展技术攻关和工艺革新，形成创新成果并推广应用；

承担或参与各级技能竞赛集训、选拔工作；

对技能成果、大师风采、发展历程进行展示宣传。

三、采购依据

本项目采购内容和验收标准主要依据以下文件和要求编制：

市关于技能大师工作室建设管理的有关文件；

现行有效的国家标准、行业标准和企业标准；

采购人提供的现有场地条件及功能分区方案；

随州市政府采购及招标投标相关规定。

采购内容涉及强制性标准的，均须满足强制性标准要求；涉及安全的设备，须提供产品合格证、检验报告及相关认证证书。

四、采购范围

本项目采取竞争性谈判方式，采购范围包括但不限于：

实训设备、仪器仪表、工具量具；

实训耗材、劳保用品；

设备运输、安装、调试；

操作培训和售后服务；

与设备配套的软硬件系统及首次计量校准/检定服务。

供应商须完成上述内容的供货、安装、调试、验收、培训、质保等全流程服务，满足工作室正常投入使用的全部要求。

五、总体技术要求

所有设备须为全新正品，符合国家有关质量、安全、环保标准。

供应商应在响应文件中提供核心设备的品牌、型号、技术参数、实物照片或彩页，不得简单照抄采购需求。

供应商在首次报价前可自行到项目现场踏勘，了解场地尺寸、水电气条件、承重、消防、网络等现状。踏勘费用自理。

设备安装布局应结合现有场地优化设计，合理预留操作空间、安全通道和检修空间；设备噪声、振动、排放等须符合环保及相关标准。

六、设备及服务配置清单

具体设备/服务项目、技术参数、数量详见附件2《昌怀民市级技能大师工作室设备/服务配置清单》。

供应商须严格按照附件2所列内容逐项响应。若某项不适用或采购人后续调整，以最终发出的谈判文件及澄清公告为准。

七、安装调试要求

供应商须在合同签订后30日内完成供货及安装调试，并通过采购人组织的到货验收和安装调试验收。

安装前供应商应提交详细的安装方案，包括施工组织、进度计划、人员安排、安全措施、成品保护措施等，经采购人书面确认后方可实施。

安装过程中造成场地设施损坏的，供应商负责修复或赔偿。

供应商应负责设备调试，确保设备各项功能正常、技术指标达到要求。调试完成后向采购人提供调试报告。

设备安装涉及水电改造、网络布线、墙体开孔等工程的，由供应商一并完成，费用包含在总报价中。

八、培训要求

供应商须对采购人指定的使用人员和管理人员提供不少于4次现场培训，每次培训时间不少于3小时，确保受训人员掌握设备操作、日常维护、故障排除和保养方法。

供应商可以在两年内免费对采购人指定的使用人员和管理人员提供10人次以上，每次不少于两个月的企业技术相关上岗实习机会。

培训内容包括但不限于：设备操作流程、安全注意事项、日常维护保养、简单故障诊断与处理、软件系统使用方法。

挂牌成立企业与大师工作室技术合作基地/培训基地，后期为工作室人才培养、课题/专利申报提供技术支持。

九、验收方式和标准

到货验收：设备到达现场后，采购人组织对品牌、型号、数量、外观、配件、随机资料进行检查，与响应文件、合同不一致的，采购人有权拒收。

安装调试验收：设备安装调试完成后，逐台逐项进行测试，测试结果须满足技术参数要求。包括空运行、负载运行和功能演示。

试运行：设备安装调试验收合格后试运行60日，试运行期间出现的故障由供应商免费处理。

最终验收：试运行结束后，由采购人组织最终验收。验收内容包括设备技术指标、功能完整性、培训完成情况、资料移交情况等。

验收时供应商须提供：设备清单、操作手册、维护手册、培训记录、教学资源等资料。

十、售后服务要求

质保期：整体质保期不少于1年，自最终验收合格之日起计算。

质保期内因设备自身质量问题导致的故障，供应商须免费维修或更换，更换部件均按原质保期顺延。

质保期结束后，供应商须以优惠价格提供维修服务和零配件供应。

十一、报价要求

报价采用人民币报价，单位为元，保留两位小数。

最终报价不得超过最高限价，否则按无效响应处理。

最终报价为签订合同的价格依据，除谈判文件允许调整的情形外，合同执行过程中不因市场价格变化而调整。

十二、供应商资格要求

具有独立承担民事责任能力的法人、其他组织或自然人；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和“中国政府采购网”政府采购严重违法失信行为记录名单；

本项目的核心设备须取得制造商针对本项目的授权书，或供应商为制造商自身；

本项目不接受联合体参与谈判。

十三、其他说明

供应商须对本采购需求逐条作出实质性响应，未响应的内容视为不满足要求。

采购人有权根据项目实际情况对采购需求进行澄清或修改，澄清和修改内容以书面形式通知所有潜在供应商。

供应商在响应文件中提供虚假材料或与成交后实际供货不符的，采购人有权取消其成交资格、解除合同并依法追究相关责任。

本采购需求及技术规格书为谈判文件的组成部分，与谈判文件正文具有同等效力。